**Date :** Vendredi 28 septembre 2012

**Planning de développement**

**Auteur :** **GOURGAN** H. Développeur Web

**LANSARI** A. Développeur Web

**Dossier :** Gestion d’Absence

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de la tâche** | **Durée** |
| * **Objectif général** | **1 jour** |
| Détermination de l'objectif général du projet | 0,5 jour |
| Définition des ressources préliminaires | 0,5 jour |
| Objectif achevé | 0 jour |
|  |  |
| * **Analyse du site** | **3 jours** |
| Rédaction des livrables (Spécifications, Mockups ,Gantt) | 3 jours |
| Analyse achevée | 0 jour |
|  |  |
| * **Conception graphique - Webdesign** | **2 jour** |
|  |  |
| * **Développement Web** | **14 jours** |
| Découpage (conversion Template PSD vers HTML+CSS) | 02 jours |
| Développement Web avec PHP/Mysql | 10 jours |
| Optimisation de la base de données MySql | 1 jours |
| Mise en ligne de l’application (version béta) | 1 jour |
| Développement achevé | 0 jour |
|  |  |